| DEPENDENCIA |  | CODIGO TABLA RETENCIÓN DOCUMENTAL |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| 1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN: | 11 -07-2025 |
| 1.2 VIGENCIA: | 2025 |
| 1.3 NOMBRE DE PROYECTO: | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| 1.4 CÓDIGO BPPID: | 2024005850018 |
| 1.5 PROGRAMA: | Infraestructura Productiva y de Comercialización |
| 1.6 SUBPROGRAMA: | N/A |
| 1.7 INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO: | - Maquinaria y equipos para la producción agropecuaria adquiridos. - Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados. - Infraestructura de pos cosecha construida - Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida - Plaza de ferias construida. |

| 2. RESUMEN DE GESTIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Aumentar la competitividad del sector agropecuario en el departamento de Casanare. |  |  |
| 2.2 PRODUCTOS DEL PROYECTO: -1709114, Bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado. -1709099 Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados. - 1709037 Infraestructura de postcosecha construida. - 1709062 Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida - 1709075 Infraestructura de postcosecha construida |  |  |
| 2.3 POBLACIÓN BENEFICIADA: 6.527 productores de zonas rurales del departamento. |  |  |
| 2.4 LOGROS DE GESTIÓN: Actividad del proyecto. Realizar análisis y evaluación de las principales necesidades de equipamiento en cada una de las cadenas productivas agropecuarias del departamento de Casanare Se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades de equipamiento con relación a maquinaria y equipos agrícolas a 20 organizaciones asociativas agropecuarias activas y legalmente constituidas de los municipios de: Yopal, San Luis De Palenque, Trinidad y Tamara Del Departamento De Casanare como se relaciona a continuación: Trinidad ítem; Municipio; Organización; Representante Legal; N° Asociados; Tipo Población diferencial; Línea Productiva. 1; Trinidad; Asociación de Usuarios Campesinos “ANUC TRINIDAD”; Marco Polo Dueñas; 59; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos.; Plátano. 2; Trinidad; Asociación de lecheros de Trinidad “ASOLECT”; Elver Medina Tumay; 44; madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos.; Ganadería doble propósito. 3; Trinidad; Asociación Agropecuaria campesina del pauto “ASOCAM DEL PAUTO”; YahiKo Paola Gómez Granados; 25; víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos..; Cacao. 4; Trinidad; Asociación Unidad Productiva Agrícola De Trinidad “ONG UPROAT”; Eiva Yair Rodríguez Molano; 18; víctima del conflicto armado, adulto mayor y campesinos..; Maíz. 5; Trinidad; Comité Ganadero De Trinidad; Yonency Amaya Becerra; 280; población víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos.; Ganadería. ARCHIVO FOTOGRAFICO Fotografía 1. Reunión ASOCAM DEL PAUTO ,Municipio de Trinidad; Fotografía 2. Reunión COMITÉ DE GANADEROS DE TRINIDAD.. YOPAL ítem; Municipio; Organización; Representante Legal; N° Asociados; Tipo Población diferencial; Línea Productiva. 1; Yopal; ONG fundación social sembrar; Rodulfo Arciniegas; 400; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor,; Agricultura. 2; Yopal; Asociación Campesina para la producción agropecuaria Tileña “ASOCAMPAT”; Diana Paola Pérez Riaño; 20; víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos.; Plátano. 3; Yopal; Asociación Agropecuaria “MACANA”; Irma Lucía Rueda; 18; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos.; Concentrado para animal. 4; Yopal; Asociación De Productores Agricolas Y Pecuarios Del Trópico Casanareños; Rudensindo Chaparro Niño; 15; discapacitados, adultos mayores, jóvenes, mujer rural y campesinos..; Plátano. 5; Yopal; Asociación De Cacao Cravo Sur; Absalón Leguizamón Rojas; 18; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos.; Cacao. 6; Yopal; Asociación De Productores Agropecuarios De Yopal. “AGRALEMA”; Martín Sierra Pérez; 38; Ambiental. Madres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes, mujer rural, profesionales y campesinos..; Ganadería doble propósito. 7; Yopal; Asociación De Campesinos Apicultores Del Morro “ACAPIMOR”; Fabio Barragan Pinto; 40; víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos.; Apicultura. ARCHIVO FOTOGRAFICO Fotografía 3. Reunión Oficina Asociación “ACAPIMOR” Yopal-Casanare; Fotografía 4. Reunión Oficina ASOPRACA ” Yopal-Casanare. SAN LUIS DE PALENQUE ítem; Municipio; Organización; Representante Legal; N° Asociados; Tipo Población diferencial; Línea productiva. 1; San Luis de Palenque; Asociación agropecuaria y acuícola de san Luis de palenque, Casanare “AGROACUICOLA LAS PAUTEÑAS”; Ana Egla Niño Conde; 46; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adulto mayor, campesinos.; Piscicultura. 2; San Luis de Palenque; Comité Municipal De Ganaderos De San Luis De Pelenque “COMITÉ, MG-SLP”; Jorge Luis Salcedo Gutiérrez; 81; Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos.; Ganadería. 3; San Luis de Palenque; Asociación de mujeres campesinas agroecológicas “LLANO LACTY”; Yulivel Leal Oros; 24; víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adulto mayor, jóvenes y mujeres campesinas;; Ganadería doble propósito. 4; San Luis de Palenque; Asociación De Mujeres Campesinas Del Casanare. “; Ismelda Escobar Castro; 24; víctima del conflicto armado, adulto mayor, jóvenes y campesinas.; Maíz. 5; San Luis de Palenque; Asociación Agropecuaria De Cacao cultores Del Rio Pauto San Luis De Palenque- Casanare “ASOCACAO RIO PAUTO”; Martha Liliana Romero Medina; 20; Madres cabeza de hogar, adulto mayor, campesinos.; Cacao. ARCHIVO FOTOGRAFICO. Fotografía 5. Reunión Finca La Consentida vereda el Tigre Asociación “LLANO LACTY”, San Luis de Palenque; Fotografía 6. Reunión Comité de Ganaderos de San Luis de Palenque. TÁMARA ítem; Municipio; Organización; Representante Legal; N° Asociados; Tipo Población diferencial; Línea productiva. 1; Támara; Cooperativa de caficultores de támara “COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TÁMARA; Ilse Baron Ávila; 670; víctima del conflicto armado, madres cabeza de familia, padres cabeza de hogar, adulto mayor y campesinos c.; Café. 2; Támara; Asociación De Apicultores De Támara Casanare “ASOAGROAPISTAMARA”; Cesar Alexis Carreño; 14; víctima del conflicto armado, madres cabeza de familia, jóvenes y campesinos.; Apicultura. 3; Támara; Asociación de lecheros de támara “ASOLETAM”; José Alfredo Jiménez; víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos; Ganadería doble propósito. ARCHIVO FOTOGRAFICO Fotografía 7. Reunión Oficina “ASOLETAM” Tamara-Casanare.; Fotografía 8. Reunión Oficina “AGROAPISTAMARA” Tamara-Casanare. - Se realizo la adquisición de un banco de maquinaria y accesorios agrícolas para el fortalecimiento de los procesos de producción agropecuaria en el municipio de sácama, departamento de Casanare. Actividad del proyecto: Desarrollar y/o actualizar estudios de Preinversión y diseños para la construcción y puesta en marcha de infraestructura productiva para el manejo postcosecha. - Se adelanta la etapa precontractual de los estudios y diseños específicos que permitan el desarrollo de acciones para el mejoramiento de la capacidad de producción y procesamiento de café en el departamento de Casanare. Actividad del proyecto: Elaborar y/o actualizar estudios de Pre-inversión y diseños para la construcción de plantas para la obtención de insumos agrícolas y la transformación de productos agropecuarios. - Se adelanta formulación y estructuración de los siguientes proyectos: - Mejoramiento de la producción local de alimentos balanceados para animales en el departamento de Casanare. FASE II. - Fortalecimiento de la capacidad de procesamiento lácteo en el Departamento de Casanare FASE III. - Planta procesadora de Plátano. Fase II: estudios y diseño para la transformación industrial de plátano en el departamento de Casanare. - Planta de beneficio, desposte y derivados cárnicos porcinos. Fase II: Estudios y diseños para la transformación industrial de porcinos en el departamento de Casanare”. - Centro Industrial de Producción y Transformación de Pescado en el Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare. Fase II: Estudios y Diseños para la Producción y Transformación Industrial de Pescado en el Departamento de Casanare. - Estudio de preinversión para el fortalecimiento de los procesos de producción, manejo postcosecha y comercialización de maíz grano en el departamento de Casanare. Fase. II |
| 2.4.1 VALOR PROGRAMADO EN LA VIGENCIA: |  | $ 3.695.000.000 |
| 2.4.2 VALOR ASIGNADO EN LA VIGENCIA: |  | $400.000.000 |
| 2.4.3 VALOR EJECUTADO EN LA VIGENCIA: |  | $ 373.948.638 |
| 2.4.4 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PROGRAMADO (%): |  | 10,12% |
| 2.4.5 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO ASIGNADO (%): |  | 93,49% |
| 2.4.6 SEÑALE SI HUBO GESTIÓN DE RECURSOS CON LA NACIÓN U OTRO ENTE, E INDIQUE LA CUANTÍA DE COFINANCIACIÓN Y LA ENTIDAD: Si No ENTIDAD ________________________________VALOR $ _____________ |  |  |
| 2.4.7 CUMPLIMIENTO DE METAS ACORDE A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE DESARROLLO: No. META; META DE PRODUCTO; INDICADOR; UNIDAD DE MEDIDA; META 2025 programada; CUMPLIMIENTO FISICO. 193; Adquirir bancos de maquinaria y equipos agrícolas de precisión para el fortalecimiento de los procesos de producción agropecuaria; Maquinaria para la producción agrícola adquirida.; Nº; 1; 1. 195; Realizar estudios de preinversión, diseños, construcción y puesta en marcha, plantas de manejo postcosecha para el fortalecimiento de los procesos de transformación y comercialización.; Infraestructura de pos-cosecha construida.; Nº; 0,8; 0,3. 196; Construir plantas de manejo pos cosecha, transformación de productos agropecuarios, producción y democratización de los insumos agropecuarios y beneficio animal y frigoríficos y almacenamiento y secado para el fortalecimiento de los procesos de transformación de materias primas.; Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida.; Nº; 1,8; 0,29. |
| 2.4.8 EMPLEOS GENERADOS: | 7 |  |

3. OBSERVACIONES

3.1 SEÑALE INFORMACIÓN QUE USTED CONSIDERE RELEVANTE EN EL AVANCE DE SU PROYECTO O PROCESO GESTIONADO: Se logro la adquisición de un banco de maquinaria agrícola para el municipio de sacama, con el fin de fortalecer las cadenas productivas agropecuarias, se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades de equipamiento con relación a maquinaria y equipos agrícolas a 20 organizaciones asociativas agropecuarias activas y legalmente constituidas y se estructuran los proyectos necesarios para gestionar recursos que van a dar cumplimiento a metas del sector de agricultura y desarrollo rural.

3.2 ACCIONES PENDIENTES: En la presente vigencia se continuará con la estructuración de proyectos Fase II para la gestión de recursos y su implementación. Igualmente se avanzara en proyectos Fase III.

| 4. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN |  |
| --- | --- |
| 4.1 ELABORO: NOMBRE: BETTY ALCIRA CAMACHO REYES DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 23.741.984 CARGO: Profesional Universitario FIRMA: | 4.2 SECRETARIO DE DESPACHO: NOMBRE: ALEXI YESID DUARTE TORRES FIRMA: |